PLANO DE AÇÃO EXTENSIONISTA

| Identificação do Projeto/Título | S4 Assessoria — Sistema Web de Gestão para Consultores e PMEs |
| --- | --- |
| Curso/Disciplina | Engenharia de Software / Práticas Extensionistas Integradoras VI |
| Docente responsável | Christiane Martins de Vasconcellos Silveira |
| Semestre | 2026.1 |
| Local de atuação | Maricá/RJ (atendimento via plataforma web em s4assessoria.com.br) |

Diagnóstico Territorial

Maricá é um município em rápida expansão econômica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, impulsionado pela indústria do petróleo, pelo crescimento do setor de serviços e por um ecossistema empreendedor emergente. O município concentra um número crescente de microempreendedores individuais (MEIs), consultores, prestadores de serviços autônomos e pequenas empresas (PMEs) que atuam em áreas como consultoria, assessoria administrativa, serviços de TI, marketing e design. Apesar do crescimento econômico local, esses empreendedores carecem de ferramentas de gestão adequadas à sua escala e orçamento. Sistemas de ERP tradicionais são caros e complexos para esse perfil, enquanto ferramentas genéricas como planilhas Excel, Trello ou Notion não foram projetadas para as necessidades específicas de quem vende serviços profissionais. O resultado é uma gestão fragmentada, propensa a erros, perda de prazos e subprecificação dos serviços prestados.

Caracterização do Público e Problema Identificado

Público-alvo: Consultores independentes, microempreendedores individuais e pequenas empresas de serviços de Maricá/RJ que não dispõem de sistemas de gestão adequados à sua realidade operacional e financeira.

Problema identificado: A gestão fragmentada de clientes e projetos — distribuída entre planilhas, blocos de notas e aplicativos de mensagens — gera quatro problemas centrais e recorrentes: (1) ausência de visibilidade centralizada dos projetos e clientes; (2) dificuldade na precificação justa dos serviços, levando a cobranças abaixo do valor real; (3) falta de acompanhamento visual de indicadores de desempenho do negócio; e (4) perda de prazos por ausência de alertas automáticos. Esses problemas impactam diretamente a sustentabilidade financeira e o crescimento dessas empresas.

Dados Utilizados e Justificativa

O SEBRAE aponta que mais de 70% das pequenas empresas brasileiras não utilizam sistemas informatizados de gestão, recorrendo a ferramentas manuais ou genéricas.

A subprecificação de serviços é identificada como uma das principais causas de fechamento de MEIs nos primeiros dois anos de atividade.

O projeto foi desenvolvido a partir da observação direta das dificuldades de consultores locais, consolidando quatro problemas centrais: falta de controle de clientes, precificação inadequada, ausência de indicadores e perda de prazos.

A escolha por infraestrutura 100% gratuita (Oracle Cloud Free Tier + Vercel + Resend) elimina a barreira financeira de adoção, viabilizando acesso universal ao público-alvo.

Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar em ambiente de produção uma plataforma web gratuita de gestão para consultores e PMEs de Maricá/RJ, centralizando o controle de clientes, projetos, precificação e indicadores de negócio com segurança, usabilidade e custo operacional zero.

Objetivos Específicos

Implementar módulo de gestão de clientes com cadastro completo (nome, email, telefone, empresa, observações) e busca por nome.

Desenvolver módulo de gestão de projetos com status, valores, prazos, checklist de etapas e exportação em PDF.

Criar calculadora de precificação com fator de complexidade ajustável e parâmetros personalizáveis por usuário.

Construir dashboard com gráficos e métricas em tempo real (projetos por status, por cliente, evolução mensal).

Implementar sistema de alertas automáticos por email para projetos com prazo em até 3 dias.

Garantir segurança da informação com hash Argon2id + Pepper, rate limiting, recuperação de senha por HMAC e headers HTTP de segurança.

Realizar testes unitários com TDD (Vitest) e testes de comportamento com BDD (Playwright/Gherkin) cobrindo os fluxos críticos do sistema.

Publicar a solução em produção acessível via internet no domínio s4assessoria.com.br.

Planejamento das Atividades

Planejamento das Atividades

| Atividade | Descrição | Prazo | Responsável | Indicador de Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de requisitos | Mapeamento das necessidades de consultores e PMEs de Maricá; definição das funcionalidades prioritárias | Mar/2026 | Equipe | Documento de requisitos validado |
| Módulo de clientes | Implementação de CRUD de clientes com validação Zod, busca e proteção contra exclusão indevida | Mar/2026 | Equipe dev | Módulo funcional e testado |
| Módulo de projetos | Implementação de projetos com checklist de etapas, filtros, exportação em PDF e alertas de prazo | Abr/2026 | Equipe dev | Módulo funcional com testes E2E passando |
| Calculadora de precificação | Fórmula com fatores de complexidade (1,0× a 2,2×) e parâmetros salvos por usuário | Abr/2026 | Equipe dev | Calculadora funcional; parâmetros persistidos por conta |
| Dashboard e métricas | Gráficos de linha, pizza e barras com dados reais; cards de resumo do negócio | Mai/2026 | Equipe dev | Dashboard com 3 tipos de gráfico e 4 cards de KPI |
| Segurança e autenticação | Argon2id + Pepper, rate limiting, HMAC para recuperação de senha, headers HTTP e controle de aprovação de contas | Mai/2026 | Equipe dev | Zero vulnerabilidades críticas; cobertura de todos os vetores mapeados |
| Testes e qualidade | Suíte de testes unitários (Vitest) e cenários BDD com Playwright/Gherkin para os fluxos de negócio | Jun/2026 | Equipe dev/QA | Mínimo de 28 testes unitários aprovados; cenários BDD passando |
| Deploy e publicação | CI/CD via Vercel com deploy automático no push para main; domínio próprio configurado | Jun/2026 | Equipe DevOps | Sistema acessível em s4assessoria.com.br em produção |

| Recursos Necessários |  |
| --- | --- |
| Humanos | Equipe de desenvolvimento (estudantes de Engenharia de Software da FUSVE); docente orientadora; consultores e PMEs de Maricá para validação das funcionalidades. |
| Materiais | Computadores com acesso à internet; contas gratuitas nas plataformas: Vercel (hospedagem), Oracle Cloud Free Tier (banco de dados), Resend (email transacional), Sentry (monitoramento); domínio web s4assessoria.com.br. |
| Institucionais | Laboratórios de informática da FUSVE para desenvolvimento e testes; suporte institucional para validação do projeto junto à comunidade externa de Maricá/RJ. |

Riscos e Estratégias de Mitigação

Indisponibilidade do Oracle Cloud Free Tier → Backup periódico do schema SQL; monitoramento contínuo via Sentry.

Falha no serviço de email (Resend) → Arquitetura isolada por microserviço: falha no email não interrompe o sistema principal.

Limite de uso das plataformas gratuitas → Monitoramento dos limites (3.000 emails/mês, 5.000 erros Sentry/mês); escalonamento para planos pagos conforme crescimento.

Baixa adoção pelo público-alvo de Maricá → Interface sem curva de aprendizado; acesso sem instalação; custo zero para o usuário final.

Vulnerabilidades de segurança pós-deploy → Monitoramento em tempo real com Sentry; processo de patch via CI/CD automático na Vercel.

Possíveis Dificuldades e Plano Alternativo

Limitações do plano gratuito das plataformas em caso de crescimento acelerado → Migração para planos pagos da Vercel e Oracle ou adoção de infraestrutura alternativa (ex.: Railway, Supabase).

Resistência de parte do público-alvo de Maricá à adoção de novas ferramentas digitais → Produção de material de onboarding (tutoriais e guia rápido) e suporte direto via email para os primeiros usuários.

Conflitos de agenda entre membros da equipe ao longo do semestre → Adoção de metodologia ágil com sprints semanais e repositório Git compartilhado para trabalho assíncrono.

Resultados Esperados

Quantitativos • 100% das funcionalidades planejadas implementadas e em produção • Mínimo de 28 testes unitários aprovados (cobertura dos módulos críticos) • Zero vulnerabilidades de segurança críticas (OWASP Top 10) • Pelo menos 5 usuários externos ativos ao final do semestre 2026.1 • Custo operacional de R$ 0,00/mês mantido durante o período do projeto

Qualitativos • Melhoria na organização e produtividade de consultores e PMEs de Maricá atendidos pela plataforma • Redução da subprecificação de projetos por meio da calculadora com fator de complexidade • Aumento da visibilidade do negócio para os usuários via dashboard com indicadores reais • Desenvolvimento de competências técnicas nos estudantes: Clean Code, TDD, BDD, segurança web, arquitetura serverless • Contribuição para a comunidade local com uma ferramenta digital gratuita, segura e de uso imediato

Assinaturas:

__________________________________________________          __________________________________________________

Discente(s)                                                           Docente responsável